# 요구사항 정의서

Musubi 기능·비기능 요구사항 및 수용 기준

최종 발표용 기준 문서 운영 코드·배포 구성·현행 정책을 기준으로 작성했습니다. 확인되지 않은 기능은 완료로 표기하지 않았습니다.

문서 버전  Final 1.0
기준일  2026-08-14
서비스  Musubi (movieverse.cloud)

# 문서 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 최종 구현 범위와 검증 가능한 수용 기준을 단일 목록으로 관리 |
| 범위 | 사용자 기능, 관리자, AI, 데이터, 인프라, 품질 |
| 작성 기준 | 현행 API/UI/K8s/운영 문서 |
| 상태 표기 | 완료: 운영/코드 확인 · 부분: 조건부 또는 제한 운영 · 계획: 향후 적용 |

# 최신화 요약

| 구분 | 기존 문서 | 최종 반영 |
| --- | --- | --- |
| 요구 수 | 아이디어·확장 가정 혼재 | 운영 확인 기준으로 핵심 요구사항 재정리 |
| AI | 기능 존재 중심 | 근거화·실패 처리·성능 제약 포함 |
| 비기능 | 일반 문구 | 보안·가용성·데이터·운영 수용 기준 명시 |

# 1. 기능 요구사항

| ID | 명칭 | 요구사항 | 수용 기준 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-AUTH-01 | 회원가입/인증 | 이메일 확인 후 계정을 생성한다. | 이메일·닉네임 검증 및 가입 완료 | 완료 |
| FR-AUTH-02 | 로그인 | JWT 기반 로그인·갱신·로그아웃을 제공한다. | 보호 경로 접근과 만료 처리 | 완료 |
| FR-AUTH-03 | 비밀번호 재설정 | 가입 정책과 동일한 10자 이상 보안 규칙을 적용한다. | 유효 토큰·정책 검증 후 변경 | 완료 |
| FR-PREF-01 | 온보딩 | 장르·배우·키워드 취향을 단계적으로 저장한다. | 선택값이 프로필과 추천에 반영 | 완료 |
| FR-PREF-02 | 취향 관리 | 마이페이지 팝업에서 직접 취향을 수정·초기화한다. | 직접/학습 취향 구분 표시 | 완료 |
| FR-MOV-01 | 홈 탐색 | 배너·추천·최근 영화·캐릭터 콘텐츠를 제공한다. | 카드에서 상세 이동 | 완료 |
| FR-SCH-01 | 통합 검색 | 제목·인물·장르·키워드·관련 영화로 결과를 분류한다. | 관련 카테고리와 최신순 목록 | 완료 |
| FR-SCH-02 | 점진 로딩 | 검색 결과는 20개 단위로 추가 렌더링한다. | 추가 요청 시 다음 결과 표시 | 완료 |
| FR-MOV-02 | 영화 상세 | 메타데이터·출연진·활동·유사 추천을 제공한다. | 포스터/정보/활동/추천 정상 표시 | 완료 |
| FR-ACT-01 | 좋아요/찜 | 회원은 영화 좋아요와 찜 상태를 토글한다. | 상태 저장 및 마이페이지 반영 | 완료 |
| FR-ACT-02 | 별점 | 0.5~5.0을 0.5 단위로 평가한다. | 별 UI 반쪽 선택과 값 저장 | 완료 |
| FR-ACT-03 | 리뷰 | 텍스트·스포일러 여부와 별점을 기록한다. | 리뷰 목록·내 활동·공개 활동 반영 | 완료 |
| FR-REC-01 | 개인화 추천 | 직접 취향과 행동·별점·찜 신호를 결합한다. | 추천 이유·다양성·제외 정책 적용 | 완료 |
| FR-CHAT-01 | 무무 대화 | 자연어 영화 질문에 검색·재정렬·LLM 답변을 제공한다. | 답변과 클릭 가능한 영화 카드 | 완료 |
| FR-CHAT-02 | 캐릭터 대화 | 1:1 및 그룹 대화와 캐릭터별 말투를 제공한다. | 세션·메시지·참여 캐릭터 보존 | 완료 |
| FR-CHAT-03 | 대화 기록 | 일반/캐릭터 기록을 구분해 조회·이름변경·삭제한다. | 유형별 목록과 세션 복원 | 완료 |
| FR-USER-01 | 마이페이지 | 프로필·활동·대화·취향을 통합 제공한다. | 각 아카이브 수치와 원본 이동 | 완료 |
| FR-USER-02 | 공개 활동 | 다른 사용자의 좋아요·별점·리뷰를 제공한다. | 사용자 페이지 및 영화 상세 연결 | 완료 |
| FR-ADM-01 | 관리자 | 영화·사용자·문의·통계·감사를 관리한다. | 관리자 권한에서만 접근 | 완료 |
| FR-DATA-01 | 정기 동기화 | TMDB/KOBIS 데이터와 벡터를 정기 갱신한다. | CronJob/Job 완료 및 오류 로그 확인 | 완료 |
| FR-FILE-01 | 프로필 이미지 | 이미지를 Object Storage에 저장하고 표시한다. | 업로드·presigned URL·프로필 반영 | 완료 |
| FR-VOICE-01 | 음성 | 음성 입력/대화 기능을 제공한다. | UI에서 준비 중으로 안내 | 계획 |
| FR-WEB-01 | 외부 웹 검색 | 명시적 요청과 환경 설정 시 보조 검색을 사용한다. | API 키/정책 조건 충족 시만 실행 | 부분 |

# 2. 비기능 요구사항

| ID | 분류 | 요구사항 | 수용 기준 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NFR-SEC-01 | 외부 노출 | HTTPS 443만 서비스 공개 | LB·보안그룹·사설망 구성 | 완료 |
| NFR-SEC-02 | 인증/권한 | JWT와 관리자 역할 기반 접근 제어 | 보호 API 401/403 검증 | 완료 |
| NFR-AVL-01 | 웹 가용성 | Frontend/Backend 최소 2 Pod와 자동복구 | Deployment/HPA/PDB/probe | 완료 |
| NFR-DEP-01 | 배포 | 이미지 SHA 고정, migration 선행, 롤링 배포 | 수동 release runbook | 완료 |
| NFR-DAT-01 | 정합성 | PostgreSQL–Milvus 활성 TMDB ID 일치 | 누락·초과·중복 감사 | 완료 |
| NFR-BAK-01 | 백업 | DB 백업을 Object Storage에 보관 | 백업 성공 로그 | 완료 |
| NFR-DR-01 | 복구 | RTO/RPO와 정기 복구훈련 수립 | 복구 리허설 기록 | 계획 |
| NFR-OBS-01 | 관측 | GPU·디스크·서비스 이상을 Slack 알림 | watchdog 경고 | 부분 |
| NFR-PERF-01 | 웹 성능 | 라우트 지연 로딩·캐시·점진 렌더링 적용 | 초기 번들/화면 반응 확인 | 완료 |
| NFR-PERF-02 | AI 성능 | 동시 요청에서 시간초과를 최소화 | 단일 T4 한계 문서화·확장 계획 | 부분 |
| NFR-UX-01 | 반응형 | 일반 노트북/데스크톱 비율에서 잘림 방지 | 주요 해상도 수동 검증 | 부분 |
| NFR-ACC-01 | 접근성 | 키보드·대체텍스트·대비 기본 준수 | 핵심 흐름 점검 | 부분 |

# 3. 제약 및 제외 범위

GPU AI는 단일 Tesla T4이므로 다수 동시 대화 시 지연이 커질 수 있습니다.

Managed DB, Private Application Server, Kubernetes Persistent Volume은 현재 범위에 포함하지 않습니다.

음성 대화·완전 자동 CD·통합 APM·정기 복구훈련은 향후 단계입니다.

AI 답변은 검색 데이터와 모델 능력에 의존하며, 사실성과 캐릭터 일관성을 계속 검증해야 합니다.