# WBS

Musubi 최종 작업분해구조 및 완료 현황

최종 발표용 기준 문서 운영 코드·배포 구성·현행 정책을 기준으로 작성했습니다. 확인되지 않은 기능은 완료로 표기하지 않았습니다.

문서 버전  Final 1.0
기준일  2026-08-14
서비스  Musubi (movieverse.cloud)

# 문서 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 최종 발표 시 프로젝트 범위·작업·완료 상태를 한눈에 설명 |
| 범위 | 기획, 설계, 개발, 데이터, AI, 인프라, 검증, 운영 문서 |
| 작성 기준 | 현행 저장소, 운영 배포 구성, 테스트/운영 기록 |
| 상태 표기 | 완료: 운영/코드 확인 · 부분: 조건부 또는 제한 운영 · 계획: 향후 적용 |

# 최신화 요약

| 구분 | 기존 문서 | 최종 반영 |
| --- | --- | --- |
| 기술 스택 | MySQL·Redis·외부 GPT 중심 | React·FastAPI·PostgreSQL/PgBouncer·자체 LLM·Milvus |
| 인프라 | 단일 서버/초기 클라우드 안 | KKE 2노드 + DB VM + GPU VM + NAT/Bastion + Object Storage |
| 상태 | 계획 중심 | 완료·부분·계획을 분리한 최종 현황 |

# 1. 단계별 마일스톤

| 단계 | 주요 산출물 | 최종 상태 | 검증 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 기획·요구분석 | 서비스 목표, 사용자 여정, 요구사항 | 완료 | 최종 문서 세트 및 발표자료 |
| 2. UX·정보구조 | IA, 화면 흐름, 공통 UI | 완료 | React 라우트와 운영 화면 |
| 3. 핵심 서비스 | 인증, 영화, 검색, 추천, 활동 | 완료 | Backend API·Frontend 구현 |
| 4. AI·RAG | 무무·캐릭터 대화, 영화 검색/재정렬 | 완료(제약 존재) | GPU AI API, Milvus, 품질 회귀 테스트 |
| 5. 클라우드 전환 | KKE, DB/GPU VM, LB, Registry, Storage | 완료 | K8s manifests·운영 문서 |
| 6. 안정화·운영 | 백업, 모니터링, 배포, 부하검증 | 부분 | 백업/감시 운영, 일부 자동화·복구훈련은 계획 |

# 2. 작업분해구조

| WBS | 영역 | 작업 | 상태 | 산출/근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 기획 | 서비스 정의·범위·사용자 여정·성과지표 | 완료 | 기획서 |
| 2.0 | UX/IA | 라우트·메뉴·화면 흐름·공통 컴포넌트 | 완료 | IA·화면설계서 |
| 3.1 | 인증/사용자 | 가입·로그인·재설정·프로필·공개 활동 | 완료 | Frontend/Backend |
| 3.2 | 영화 탐색 | 홈·검색·박스오피스·상세·필모그래피 | 완료 | 영화/검색 API |
| 3.3 | 활동 | 좋아요·찜·0.5점 별점·리뷰·스포일러 | 완료 | 활동 API·UI |
| 3.4 | 개인화 | 명시적 취향·행동 신호·다양성 재정렬 | 완료 | 추천 서비스 |
| 4.1 | 일반 대화 | 무무 영화 대화·추천·세션 기록 | 완료 | AI API·채팅 UI |
| 4.2 | 캐릭터 대화 | 1:1·그룹·캐릭터 말투·영화 추천 | 완료(품질 개선 지속) | 캐릭터 파이프라인 |
| 4.3 | RAG | Milvus 영화/캐릭터 검색·재정렬·근거화 | 완료 | AI collection·정합성 감사 |
| 5.1 | 데이터 | TMDB/KOBIS 동기화·마이그레이션·벡터 동기화 | 완료 | CronJob/Job |
| 5.2 | 인프라 | KKE·LB·Ingress·DB VM·GPU VM·NAT/Bastion | 완료 | K8s/클라우드 구성 |
| 5.3 | 배포 | GitHub Actions 빌드/푸시·수동 운영 배포 | 완료 | Container Registry·runbook |
| 6.1 | 검증 | 단위·회귀·대화·검색·부하 테스트 | 완료 | 테스트·감사 문서 |
| 6.2 | 운영 | DB 백업·GPU 감시·Slack 알림 | 부분 | 운영 중, 통합 관측은 계획 |
| 7.0 | 최종화 | 문서 최신화·발표자료·시연 시나리오 | 진행/완료 | 최종 산출물 |

# 3. 발표 전 체크포인트

운영 URL, 로그인/게스트 흐름, 검색·추천·상세·대화·마이페이지 시연 동선을 사전 점검한다.

Kubernetes Pod, PostgreSQL/PgBouncer, GPU AI API·llama-server·Milvus 상태를 확인한다.

TMDB/KOBIS 동기화, 박스오피스 갱신, PostgreSQL–Milvus ID 정합성을 확인한다.

단일 T4 동시요청 병목과 운영 자동화의 남은 범위를 발표 시 한계와 개선안으로 명시한다.

범위 원칙 현재 운영에 없는 Private Application Server와 Persistent Volume은 최종 범위에서 제외했습니다. 미검증 모델 실험은 WBS 완료 항목에 포함하지 않았습니다.